# 光蚀纪 SOP-32 · 客户产品认可管理程序 v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-32-V2-20260429 |
| 版次 | v2 |
| 主责 | Robert（CTO）+ 盛转红（业务） |
| 对标 ISO 9001:2015 | §8.5.6 更改控制 |
| 来源 | Lithera 自主新增（半导体客户特有 FAI / PPAP / PSO / PCN） |
| 适用 | 半导体级化学品对客户（赛德 / 恒煦 / 呈显等）之认证 |
| 保存期 | 10 年 |

## 文件变更履历表

| 版序 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 框架版 |
| v2 | 2026-04-29 | 首版正式可外审版：完整 FAI / PPAP / PSO / PCN 流程 |

## 1. 目的

本程序规范本公司化学品在客户产线之认可流程，包括：

- FAI（First Article Inspection） 首件试样

- PPAP（Production Part Approval Process） 生产件批准

- PSO（Process Sign-Off） 制程符合性认证

- PCN（Process Change Notification） 制程变更通知

确保客户对本公司化学品之品质 / 制程 / 变更全程可控。

## 2. 适用范围

涵盖： - 半导体客户（赛德 / 恒煦 / 呈显 / 奇芯微 / 等） - 战略客户首次合作之认可 - 既有客户产品 / 制程变更 - 新产品推广（如 DMPA 配方 CMP）

## 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| FAI | First Article Inspection 首件检验 |
| PPAP | Production Part Approval Process 生产件批准程序（汽车业 IATF 16949 标准） |
| PSO | Process Sign-Off 制程符合性认证 |
| PCN | Process Change Notification 制程变更通知（半导体业惯例） |
| 认证书 | 客户书面认可文件 |

## 4. 职责（RACI）

| 活动 | Robert | 盛转红 | KC | 客户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAI 试样准备 | A+R | C | I | I |
| 内部检验 + 外测 | R | I | I | I |
| 送样客户 | C | R | I | I |
| 客户验证陪同 | R | C | I | R |
| 认证书获取 | C | R | C | R |
| PCN 提案 | R | C | A | C |
| PCN 客户通知 | C | R | I | I |

## 5. FAI（首次试样）流程

[客户试样需求]
   ↓
[备样 5-10 kg / L]
   ↓
[Robert 内部检验（依 SOP-13 §5）]
   ↓
[必送外测（CNAS 实验室，依 SOP-14）]
   ↓
[出 CoA + SDS（GHS 16 节）]
   ↓
[送样客户]
   - 含 CoA / SDS / GHS 标签
   - 派员陪同（如客户要求）
   ↓
[客户验证（客户产线试用）]
   ↓
   通过？──否──→ [改善 + 重新 FAI]
   ↓ 是
[客户签认证书]
   ↓
[Lithera 平台 type=customer_approval 留档]
   ↓
[正式量产]

## 6. PPAP / PSO

### 6.1 触发情境

- 客户为汽车业 / 高规格半导体业

- 客户合约要求 PPAP / PSO

### 6.2 文件要求（PPAP 18 项 — 汽车业标准）

依客户要求提供： 1. 设计资料 2. 工程变更文件 3. 客户工程批准 4. 设计 FMEA 5. 制程流程图 6. 制程 FMEA 7. 控制计画 8. MSA（量测系统分析） 9. 尺寸结果 10. 材料 / 性能测试结果 11. 初始制程研究 12. 合格的实验室证明 13. 外观批准报告 14. 样品产品 15. 标准样品 16. 检验辅助 17. 客户特定要求 18. 零件提交保证书 PSW

### 6.3 PSO 流程

类似 FAI 但加严： - 客户审厂（如代工厂混配） - 持续 3 批量产验证 - 客户工程师签认

## 7. PCN（制程变更通知）

### 7.1 触发情境

- 配方变更

- 关键供应商变更

- 制程参数变更

- 包装变更

- 标签 / 标识变更

### 7.2 PCN 流程

[内部识别变更需求]
   ↓
[Robert 评估变更 + 风险]
   ↓
[KC 核准]
   ↓
[**提前 60 天书面通知客户**]
   - 变更内容
   - 影响评估
   - 试样安排
   - 客户回复期限（30 天）
   ↓
[客户审批]
   ↓
   同意？──否──→ [协商 / 不变更]
   ↓ 是
[重新执行 FAI]
   ↓
[客户书面同意]
   ↓
[实施变更]
   ↓
[60 天观察期]
   ↓
[结案]

### 7.3 PCN 必含信息

PCN 通知

【变更编号】LITHERA-PCN-{YYYY}-{流水}
【受影响产品】
【受影响客户】
【现行规格 vs 新规格】
【变更原因】
【影响评估】
【试样安排】
【实施日期（提前 60 天）】
【客户回复期限】
【联络人】Robert / 盛转红

## 8. 客户审厂（如适用）

如客户要求审厂： - 客户入厂程序配合 - 衔接 SOP-09 §6.4 访厂（角色互换） - 准备 ISO 9001 / 14001 体系文件 - KC + Robert 接待 - Lithera 平台 demo（合规嵌入式 ERP）

## 9. 量产监控（PPAP / PSO 后）

每月品质数据回报客户： - IQC 合格率 - OQC 合格率 - 客诉率 - CAPA 进度

## 10. KPI

| KPI | 目标 |
| --- | --- |
| FAI 一次通过率 | ≥ 90% |
| PCN 60 天通知准时率 | 100% |
| 客户认证书获取率 | ≥ 95% |
| 客户审厂通过率 | ≥ 95% |

## 11. 法规依据

- ISO 9001:2015 §8.5.6 更改控制

- IATF 16949:2016（汽车业，参考）

- AIAG PPAP Manual（参考）

- SEMI 半导体材料规范

## 12. 表单

| 表单 | 名称 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| QEF-32-01 | FAI 申请表 | 10 年 |
| QEF-32-02 | PCN 变更通知 | 10 年 |
| QEF-32-03 | 客户认证书 | 10 年 |
| QEF-32-04 | PPAP 18 项文件 | 10 年 |
| QEF-32-05 | 客户审厂记录 | 10 年 |

## 13. 关联

| SOP | 关联 |
| --- | --- |
| SOP-13 IQC/OQC | FAI 检验 |
| SOP-14 外测 | 外测送样 |
| SOP-15 客户服务 | 客户互动 |
| SOP-10 派员 | 派员陪样 |
| SOP-09 供应商 | 供应商变更 → PCN |
| SOP-08 不合格 | FAI 不合格 |

## 14. 培训

| # | 课程 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本程序 | 4h |
| 2 | PPAP 18 项 | 4h |
| 3 | 客户审厂应对 | 4h |
|  | 合计 | 12h |

## 15. 审批

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| Miku + Robert + 盛转红 | ___ |
| KC + Charles | ___ |

文件结束 · LITHERA-SOP-32-V2-20260429 · v2 · 共 6 页 · 保存 10 年